ACTA DE SEGUIMIENTO: #0002

Datos Básicos

| Proyecto/Contrato | ATDAPREFCP2025 (TI-2026-001) | Entidad | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar de reunión | Virtual - Microsoft Teams | Fecha de reunión |  |

Asistentes

| Nombre | Cargo | En representación de |
| --- | --- | --- |
| Jasbleidy Triana Velasquez |  |  |
| Oscar Roa |  |  |
| Germán Augusto Medina |  |  |
| Adrián |  |  |
| Jorge | Ingeniero |  |
| Mercedes |  |  |
| Diego |  |  |
| Yeiler |  |  |
| Jamer |  |  |

* La presente acta se remite como ayuda de memoria de la sesión realizada. En caso de no recibir observaciones o comentarios en un plazo de cinco (5) días hábiles, se considerará aprobado su contenido.

Propósito de la reunión

Revisar el informe mensual (enero), costos de servicios, estado de migración/operación de portales y definir pendientes técnicos y administrativos para continuidad y facturación.

Agenda del día

1. Revisión de costos de servicios (enero) y distribución por consumo (storage, máquinas virtuales) 2. Estado de migración de portales a App Service y actividades técnicas (plugins, BD, TLS, optimización) 3. Validación de disponibilidad, desempeño (caché/VPN/navegadores) e incidencias 4. Backups, licencias y estado de infraestructura (máquinas, caídas de energía, comunicaciones) 5. Gestión con proveedores (cotización aumento de canal de Internet) y pendientes de aprobación/carga de archivos 6. Compromisos para pruebas de continuidad y radicación/facturación

| No. | Desarrollo de la Agenda |
| --- | --- |
| 1 | Costos de servicios en enero y principales consumos Se revisaron los costos del mes de enero y la distribución por servicios. Se identificó que el mayor consumo corresponde al storage (aprox. USD 3.100) y luego a máquinas virtuales (aprox. USD 1.200). Se aclaró el incremento asociado a la migración de páginas/servicios, estimado en ~USD 7 mensuales por servicio. Se mencionó que el 28 de enero se realizó la carga de créditos y se mostró evidencia de cargos. |
| 2 | Migración de portales y arquitectura en Azure App Service Se informó la migración efectiva de dos portales y la entrega del ambiente de preproducción. Se detalló el diseño de arquitectura en App Service (PaaS), configuración del App Service, validación de memoria/almacenamiento y disponibilidad. Se revisó compatibilidad de plugins, bases de datos y dependencias. Para el portal Fondo Colombia en Paz se actualizaron ~28 plugins durante la semana; se indicó que Adrián tiene la tarea de realizar actualizaciones semanales para evitar desactualización. Se realizaron pruebas de funcionalidad y de contenidos. |
| 3 | Bases de datos externas, redundancia y seguridad de conexión Se crearon bases de datos externas para redundancia adicional, configuradas en Azure Database for MySQL con instancias independientes por App Service. Se indicó que la conexión a BD se realiza únicamente mediante certificados TLS. |
| 4 | Optimización de almacenamiento y depuración del sitio Se explicó la configuración de almacenamiento y la depuración del sitio Fondo Colombia en Paz: el sitio pasó de ~100 GB a ~50 GB (reducción a la mitad) tras la migración/limpieza. Se indicó que el detalle está en el informe principal y un anexo con mayor detalle. |
| 5 | Disponibilidad y desempeño del portal (caché, Edge, VPN) Se validó que la página está disponible y con mejora notable de carga. Se discutieron problemas intermitentes de carga de imágenes/iconos (p. ej., sección 'Datos abiertos' y parte inferior) asociados a caché o compatibilidad con Edge; en Chrome y móviles se visualiza correctamente. Adrián está revisando la incompatibilidad. Se presentaron métricas de rendimiento: load < 1 segundo (ej. 0,497 s), ejecución total ~0,527 s, consultas BD ~0,0011 s. Se explicó que la primera carga puede tardar 3-4 s (especialmente por VPN) y luego mejora por caché del navegador; se recomendó repetir carga por equipo para que el caché se almacene. |
| 6 | Pruebas de lentitud reportada y evidencia en VPN Jasbleidy reportó que, pese a seguir recomendaciones (DNS/caché), la página demoraba ~20 s en cargar en pruebas y compartió un video por correo; el expositor indicó que recibió el enlace pero no tiene acceso. Oscar Roa realizó pruebas: sin VPN (teletrabajo Movistar) carga < 1 s; con VPN la carga inicial sube a ~3-4 s antes de mostrar la página. Se acordó revisar si hay optimizaciones adicionales y comunicar resultados. |
| 7 | Carga de archivos grandes (>2 MB) en el portal y aprobación Oscar consultó si ya se ajustó el límite para subir archivos mayores a 2 MB (convocatorias). Se indicó que se reenviaron correos a Yeiler sin respuesta. Se recomendó mantener límites por tamaño del sitio y riesgo de ralentización al subir archivos de 6-8 MB; si se requiere, se puede ajustar un parámetro de PHP para permitir la subida, previa aprobación por correo (responder 'aprobado'). Jasbleidy indicó que lo revisarían. |
| 8 | Revisión del informe, disponibilidad de portales y backups Se confirmó que en enero los portales estuvieron al 100% de disponibilidad (sin caídas) del 1 al 31 de enero. Se mantuvo la licencia de Metricool para 5 portales. Se reportaron backups: 31 ejecuciones diarias y 4 semanales; tiempos promedio por máquina 11 y 4 minutos (incrementales/full) y semanal ~22 minutos. Se mencionó respaldo de 21 correos cancelados en enero y copias de seguridad de máquinas en Azure. Se discutió el número de máquinas respaldadas (se mencionan cifras entre 22 y 23). Evidencias disponibles en anexos. |
| 9 | Canales de comunicación, caídas de energía y disponibilidad de sedes Se revisaron incidentes del 23 de enero: indisponibilidad de ~2 h 41 min en sede Calle 72 y caída de ~5 horas en Calle 100 por apagado de UPS. Se indicó que la MPLS estuvo al 100% al no depender de canales de Claro. Se mencionó negociación con proveedor para aumentar el canal de Internet, pero no se lograron las cotizaciones acordadas debido a requerimientos de visitas técnicas por parte de proveedores (posible falta de acometidas). |
| 10 | Cotización formal para aumento de canal de Internet Jasbleidy solicitó una cotización formal por parte del proveedor/consorcio. Germán confirmó que sí la enviarán y explicó que los proveedores exigen programar visitas. Se acordó enviar la cotización para definir si se activa el proceso. |
| 11 | Falla de servidor físico (18 de enero) y restauración de servicios Se reportó una falla el 18 de enero en servidores físicos asociada a picos/fallas eléctricas; se reemplazó tarjeta principal (board) y fuentes de poder. Se restauraron servicios: directorio activo, conexión, copias de seguridad, sonda de monitoreo, herramienta de mesa de servicio y máquinas en Hyper-V. Se validaron backups y se generaron respaldos adicionales. |
| 12 | Pruebas de continuidad de canales (Dirección Ejecutiva vs Consorcio) y PeopleSoft Jasbleidy recordó pendiente de Mercedes para validar funcionalidad de canales entre Dirección Ejecutiva y consorcio para no depender de una sola sede. Se indicó que en la caída de energía se evidenció comportamiento (sin intermitencia en 72), pero se programará una ventana de mantenimiento un sábado con disponibilidad de usuarios y coordinación con IFX; se mencionó que ya se corrigió una política mal asociada según informe de IFX. Jasbleidy indicó que ese día no funcionó PeopleSoft; se explicó posible causa por NAT y segmentación de IPs permitidas (segmentos Calle 72 y Calle 100) y que algunas IP de VPN no estarían permitidas en Fiduprevisora. Se dejó como pendiente simular y revisar el enrutamiento/tráfico de PeopleSoft y alternativas (ampliar segmento o forzar salida por 72, con consideraciones de respaldo). |
| 13 | Revisión del informe y proceso de facturación/radicación Jasbleidy indicó que revisarán el informe durante la semana y que hacia el viernes darían visto bueno para generar la prefactura. El proveedor solicitó agilizar para radicar en los primeros 5 días del mes y, al menos, radicar el informe de supervisión antes del 15 de cada mes, alineado con cortes de facturación de Fiduprevisora. |
| 14 | Publicación/carga de documentos en URL/carpeta de contratos Se solicitó a Jasbleidy compartir la URL específica para subir documentos; Jasbleidy pidió que se cargue en la carpeta donde quedan los contratos. Quedó pendiente el acceso para realizar la carga. |

Compromisos de la reunión

| Punto No. | Actividad | Responsable | Fecha prevista de cumplimiento | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar incompatibilidad/caché en Edge que afecta carga de imágenes/iconos (p. ej., 'Datos abiertos') y confirmar corrección | Adrián |  |  |
| 2 | Revisar optimizaciones adicionales de desempeño (especialmente comportamiento de primera carga por VPN) e informar resultados | @1 |  |  |
| 3 | Enviar cotización formal para aumento de canal de Internet y condiciones asociadas (visitas técnicas) | Germán Augusto Medina |  |  |
| 4 | Responder correo de aprobación para permitir subida de archivos mayores a 2 MB (ajuste de parámetro PHP) o confirmar que se mantendrá el límite | Jasbleidy Triana Velasquez |  |  |
| 5 | Ajustar parámetro de PHP para permitir subida de archivos grandes en el portal, una vez recibida aprobación por correo | @1 |  |  |
| 6 | Programar ventana de mantenimiento (sábado) para pruebas de continuidad/disponibilidad de canales y servicios ante caída de energía en sede Calle 72, coordinando disponibilidad de usuarios y solicitud a IFX | @1 |  |  |
| 7 | Enviar a los asistentes el informe/evidencia de IFX sobre corrección de política mal asociada | @1 |  |  |
| 8 | Simular y revisar conectividad/tráfico de PeopleSoft durante escenarios de conmutación (NAT/segmentos 72/100) y proponer ajuste | @1 |  |  |
| 9 | Revisar y dar visto bueno al informe semanalmente y entregar aprobación para prefactura (visto bueno hacia el viernes) | Jasbleidy Triana Velasquez |  |  |
| 10 | Compartir URL/acceso para cargar documentos en la carpeta de contratos | Jasbleidy Triana Velasquez |  |  |
| 11 | Cargar el documento/informe en la URL/carpeta de contratos una vez se reciba el acceso | @1 |  |  |
| 12 | Realizar actualizaciones semanales de plugins del portal (verificar nuevas versiones y evitar desactualización) | Adrián |  |  |